**财政支出绩效评价报告**

一、项目基本情况

（一）项目概况。

魏家滩镇政府办公楼始建于2005年，地上建筑四层，魏家滩乡镇工作人员工作及住宿均在办公楼内，办公楼内存在电路管线老旧、灯具损坏严重、屋面漏水、宿舍内生活设施落后等问题，严重影响工作人员住宿需求。为解决乡镇工作人员住宿问题，吸引更多优秀人才在乡镇长期工作，实施周转房建设项目，共建设周转房面积1381.8㎡，公共卫生间72㎡，附属设施面积32.5㎡。2021年申请财政已拨付部分资金共计200万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

建设镇政府周转房并初步投入使用，解决工作人员住宿问题

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象

目的：保障项目稳步推进

评价对象：兴县魏家滩政府周转房建设项目

（二）绩效评价方法和评价过程概述

评价工作分定量评价和定性评价两个步骤，定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果；定性评价听取单位领导及相关人员的情况介绍及现场考察提问，经量化分析得出定性评价结果。评价工作组综合定量和定性评价结果，形成综合评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，本单位政府周转房建设项目绩效得分10分，评价结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

共建设周转房面积1381.8㎡，公共卫生间72㎡，附属设施面积32.5㎡，绩效目标达成“优”。

（二）项目效益情况。

有效解决乡镇工作人员的住宿问题，绩效目标达成预期，实现“优”的评价。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

（一）主要经验及做法

制定完善的项目管理制度，按照政府采购相关规定完成招投标工作，加强项目和资金管理，确保工程资金专款专用。在工程实施过程中适时对工程进度和工程质量进行专项督导检查，确保工程能按期高质量完成。项目建设过程中，聘请有资质的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量。项目资金的划拨严格按照相关资金管理办法，并在财政资金到位后及时支付。

（二）存在问题和建议

1.存在问题

项目产出时效有待加强。截止目前周转房主体已完工，并以投入使用，但是部分装修项目未完工，且项目为进行竣工验收。

2.建议

加强项目管理，进一步规范工作职责，确保工程质量、工程进度和工程效益。