河坝防堤工程绩效自评报告

根据兴县财政局《关于开展2021年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩（2021）1122号），为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展河坝防堤工程绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目概况

在习近平新时代中国特色社会主义思想为指导下，按照中央、省、市、县脱贫攻坚三年行动决策部署，兴县县委及县政府为冯乐村等23个村建设堤防工程。同时针对蔚汾河二十里铺段河道和岚漪河裴家川口段堤防的修建、加固及因连年不断的淤积,导致河道行洪能力大大萎缩，河道两岸的防洪问题开展相对应的工作。

2.主要建设内容

冯乐村、武家塔村、赵家川口村等共计23个村河堤的修建，岚漪河裴家川口段新建右岸堤防工程500米。以及蔚汾河二十里铺段河道疏浚800米，新建浆砌石堤防645.9米，排水涵洞工程50米，北沟渠排水渠34.4米。项目总金额639.73万元。

（二）项目绩效目标情况

1．年度总体目标

蔚汾河二十里铺、岚漪河裴家川口段河岸的堤防与疏浚清障河道以及为23个村砌筑河堤。

2．阶段性目标

2.1数量指标

2.1.1蔚汾河河道治理长度为822米； 2.1.2修建村落河堤数为23个； 2.1.3岚漪河河道治理长度为500米。

2.2质量指标

2.2.1工程合格率为≥95%； 2.2.2使用年限为≥10年； 2.2.3是否符合相关行业标准为符合。

2.3时效指标

2.3.1资金拨付及时性为及时； 2.3.2项目完工及时性为及时。

2.4成本指标

2.4.1成本控制有效性为≤639.73。

2.5社会效益指标

2.5.1保护两岸村民为保护； 2.5.2增强居民幸福感为增强。

2.6可持续影响指标

2.6.1维护生态需求为维护； 2.6.2满足长远发展需求为满足。

2.7服务对象满意度指标

2.7.1服务对象满意度为≥95%。

二、单位自评工作开展情况

为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对河坝防堤工程支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于开展2021年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩（2021）1122号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分98.00分，评价等级为“优”。

四、项目资金使用和管理情况

（一）项目资金到位情况

河坝防堤工程资金到位639.73万元，资金由兴县财政局足额安排，根据工作进度及时拨付到位。

（二）项目资金使用情况

1．完成数量。县财政当年预算安排河坝防堤工程资金639.73万元，当年实际使用639.73万元，结余0.00万元。

2．完成质量。确保河坝防堤工程资金使用符合相关规定，并有明确规范的政策依据和结算程序。

3．完成时效。本项目资金已于2021年度按时支付，确保了本项目顺利进行。

（三）项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的河坝防堤工程资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作实际需要，目标明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。

五、绩效目标完成情况总体分析

本项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理小平达到了较高水平。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

六、偏离原因和改进措施

我单位将本着科学合理、专款专用、高效使用财政资金的原则，杜绝财政资金使用过程的不规范行为和支出的随意性，强化绩效目标考核，确保项目顺利开展。本年度绩效目标及阶段性目标均已完成，下一步我单位将继续建立健全各项管理制度，加强项目绩效评价工作和信息公开工作,及时补充相关专业人员，增强技术力量，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用。

七、绩效自评结果应用和公开情况

我局将对资金检查费绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县水利局

2022年08月12日