120师学校建设项目财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

一二○师学校位于山西省兴县蔡家崖乡五龙堂村，规划于兴县县城新区河北片，占地面积120亩。办学规模为八轨九年一贯制学校.

该建设项目于2013年9月开工,2015年9月投入使用. 中标价2.223亿元，通过严格的招投标程序，1—4期工程由北京港源建筑装饰工程有限公司承建，五期一标段由河南新城建设有限公司承建，五期二标段由吕梁市安顺建筑安装有限公司承建。

该项目建筑面积76000平方米，共五期。其中：一期建筑面积19834.00平方米，中标价38454923.43元；二期建筑面积19595.58平方米，中标价34902279.61；三期生活区新建食堂面积3898.10平方米，改造宿舍面积为11337.23平方米，中标价21460353.21元；四期体育区操场建筑面积16798.58平方米，中标价44391104.93元；五期分为两个标段，一标段为室内装修，面积44500平方米，中标价42838614.48元；二标段为室外景观，绿化面积46300.03平方米，中标价40296687.83元，全部五期工程中标价总额222343963.49元。2021年完成支付3345.2173万元。五期两个标段，一标段为室内装修，面积44500平方米，；二标段为室外景观，绿化面积46300.03平方米，经太原劳动仲裁委员会仲裁，双方一致意见支付完成。

（二）项目绩效目标

该建设项目于2013年9月开工,2015年9月投入使用，本单位尽快将工程款付给施工单位。严格支付流程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象

目的：保障项目圆满完成，完成剩余工程款的支付

评价对象：120师学校建设项目

（二）绩效评价方法和评价过程概述

评价工作分定量评价和定性评价两个步骤，定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果；定性评价由工作组调查问卷，听取单位领导及相关人员的情况介绍及现场考察提问，经量化分析得出定性评价结果。评价工作组综合定量和定性评价结果，形成综合评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，120师学校建设项目

项目绩效得分6分，评价结果为合格。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

120师学校已于2015年投入使用，目前改学校有3120名学生200余名教职工，是一所九年制寄宿学校，学校各项工程均验收合格，支付绩效目标达成“中”。

（二）项目效益情况。

120师学校的投入使用，极大的缓解城区学校上学压力，保障进城务工子女学生的上学困难，有力促进义务教育的均衡发展，

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

（一）主要经验及做法

120师学校的建成并投入使用，扩大了义务教育阶段的学位，整体提高了义务教育办学条件。促进义务教育阶段均衡发展。各级财政比较紧张，各部门各单位必须克服畏难情绪，凡是符合政策规定的问题，该解决的尽快解决；财政补助资金到位后，绝不拖延支付，做到及时足额支付。

（二）存在问题和建议

1.存在问题

因施工方预建设单位对建设项目的验收和审计存在差异，验收结果与审计迟迟未完成，影响了项目工程款的支付进度。

2.建议

项目建设前一定完善好各项手续，各种验收与审计及时跟进，为项目工程款的支付提供有力保障，促进政府积极履行职责，完善工程支付流程，做到及时足额支付。

兴县教育科技局

2022.8.8