友兰附属中学建设项目财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

兴县友兰中学附属初中是兴县人民政府投入建设的一所寄宿制初中学校，总投资12375.97万元，建设项目总建筑面积34184.72m2，其中，地上建筑面积30073.1m2：包括教学楼14032.1m2、学生公寓200间9615.3m2、公共门厅1384.5m2、学生食堂2069.9m2、钟楼103m2等、室外走廊2868.3m2，地下车库（兼人防）及设备用房建筑面积4111.62m2。教学楼、学生公寓、学生食堂、地下室为框架结构，钟楼为剪力墙结构。

目前建筑主体已完工，进入装修阶段，力争今年全部完工，截止目前财政投入资金4200万元，2021年完成支付1700万元。

（二）项目绩效目标

该建设项目于2020年3月开工,2预计2023年3月投入使用，本单位尽快将工程款付给施工单位。严格支付流程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象

目的：保障建设项目圆满完成，并尽快落实工程款的支付。

评价对象：友兰附属初中学校建设项目

（二）绩效评价方法和评价过程概述

评价工作分定量评价和定性评价两个步骤，定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果；定性评价由工作组调查问卷，听取单位领导及相关人员的情况介绍及现场考察提问，经量化分析得出定性评价结果。评价工作组综合定量和定性评价结果，形成综合评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，友兰附属初中学校建设项目

项目绩效得分7分，评价结果为合格。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

兴县友兰中学附属初中，是一所六轨制寄宿学校，学校各项工程正在建设中，绩效目标达成“中”。

（二）项目效益情况。

兴县友兰中学附属初中的建设并投入使用，极大的缓解城区学校上学压力，保障城区初中学校的学位，有力促进义务教育的均衡发展，

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

（一）主要经验及做法

为了加快推动我县殡葬设施建设工作，满足人民群众的丧葬需求和县城发展要求，绝不拖延发放资金，做到及时足额支付。

（二）存在问题和建议

1.存在问题

对绩效管理存在认识上的误区，没有分清绩效管理和绩效评价的差别，从而使绩效管理局限在评价范围之内，无法发挥其更大的作用。

2.建议

转变观念重视预算绩效管理，对预算项目进行规范管理，使各单位预算项目申报有依据、预算有标准、管理有目标。。

兴县教育科技局

2022.8.8