兴县罗峪口镇人民政府文件

兴罗政发〔2025〕30号

关于申请审定2026年度拟入库项目的

报  告

县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组：

根据2026年度县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设相关要求，我镇于2025年9月16日对拟入库项目进行了专题会议审核，一致决定同意申报拟入库项目13个，涉及金额1448万元，项目明细已经在镇级公示栏（或其他人群集中处）公示了10天以上，在公示期间，没有人提出不同的意见。

现将我镇审核同意的拟入库项目申报表上报，（申报表提交给农业农村局），请予审定。

附件：罗峪口镇2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目汇总表

兴县罗峪口镇人民政府

2025年9月25日

（此件公开发布）

| 兴县2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 类别 | 项目 子类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设内容 及规模 | 实施地点 |  |  | 实施年度 | 建设期限 |  | 受益情况 |  |  |  |  |  | 总投资 （万元） | 计划投资额度及筹资方式 |  |  |  | 绩效 总体 目标 | 联农带农机制 | 实施单位 | 主管单位 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 乡镇 | 村委 | 是否脱贫村 |  |  |  | 受益总人口 |  | 受益脱贫人口 |  | 受益监测人口 |  |  | 财政资金 | 地方 债务 | 银行 贷款 | 其他 资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开工时间 年/月/日 | 完工时间 年/月/日 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 罗峪口镇大坪焉村“户户通” | 新建 | 村内道路混凝土硬化 | 罗峪口镇 | 大坪焉村 | 是 | 2026 | 2026-3-1 | 2026-5-31 | 48 | 117 | 14 | 38 | 10 | 13 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 方便村民出行，交通便利，有利于农作物运输买卖；提升村民经济收入 | 带动务工就业，增加农户收入 | 罗峪口镇人民政府 | 兴县交通运输局 |  |
| 2 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 2026年兴县罗峪口镇东豆宇村道路硬化 | 新建 | 赖吉村内硬化1200米，窑头村内硬化1000米 | 罗峪口镇 | 东豆宇村 | 是 | 2026 | 2026-4-1 | 2026-6-1 | 320 | 962 | 106 | 272 | 17 | 44 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 该项目的实施，为村民生产生活提供更加便利的条件，减轻村民经济负担，促进农产品运输便利，带动农村就业，提升农村产业发展，改善农民生活质量，交通出行便捷，信息交流通畅，提高村民的获得感，满意度。 | 增加农户收入，提升人居环境 | 罗峪口镇人民政府 | 兴县交通运输局 |  |
| 3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 2026年兴县罗峪口镇李家梁村街巷道路硬化项目 | 新建 | 李家梁村街巷道路进行硬化。共计长度是1250米。 | 罗峪口镇 | 李家梁村 | 是 | 2026 | 2026-3-5 | 2026-5-5 | 307 | 888 | 102 | 297 | 12 | 23 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 改善村民的出行条件，缩短村民的出行，降低村民运输成本，加强村庄与外界的联系，带动产业发展，增加农民收入，提升农村经济水平 | 增加农户收入，提升人居环境 | 罗峪口镇人民政府 | 兴县交通运输局 |  |
| 4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 2026年兴县罗峪口镇李家梁村沿黄公路排水工程项目 | 新建 | 新建李家梁村排水设施。新建859米和645米的排水渠，共计长度是1504米。 | 罗峪口镇 | 李家梁村 | 是 | 2026 | 2026-5-5 | 2026-11-5 | 307 | 895 | 102 | 291 | 12 | 23 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | 保障沿黄公路的正常使用，保证李家梁村村民的正常出行，保护公路两边的村民耕地和作物。 | 带动务工就业，增加农户收 | 罗峪口镇人民政府 | 兴县交通运输局 |  |
| 5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 2026年罗峪口镇罗峪口村河堤工程 | 新建 | 修建河堤1200米，便民桥1座 | 罗峪口镇 | 罗峪口村 | 是 | 2026 | 2026-3-1 | 2026-7-1 | 195 | 361 | 138 | 232 | 23 | 51 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 改变人居环境，方便群众出行，安排农民务工。 | 带动务工就业，增加农户收入，改善生产生活环境。 | 罗峪口镇人民政府 | 兴县水利局 |  |
| 6 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 2026年兴县罗峪口镇罗峪口村委后沟村农田灌溉水道项目 | 新建 | 新建农田灌溉水道5500米及附属设施，涉及农田660多亩 | 罗峪口镇 | 罗峪口村 | 是 | 2026 | 2026-3-30 | 2026-9-30 | 195 | 361 | 138 | 232 | 23 | 51 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 提高农田水灌溉利用效率，减少了农业生产成本，提高村民的种植效益，增加当地村民收入，促进了农村经济的发展，为乡村振兴贡献了力量。提高农田灌溉的灌溉保证率，减少项目区旱、涝损失，增大了区域种粮的积极性，促进了村民人口的稳定，缓和或减少了村民用水的矛盾，保障农村经济社会的稳定发展和人民正常的生活生产秩序，促进城乡统筹发展。 | 提高农田水灌溉利用效率，减少水资源浪费，提高农业生产水平，保障农作物生长需水，提高农产品产量和质量，增加村民收入，促进农村经济发展 | 罗峪口镇人民政府 | 兴县水利局 |  |
| 7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 2026年兴县罗峪口镇罗峪口村村内道路硬化项目 | 新建 | 村内道路混凝土硬化2000米 | 罗峪口镇 | 罗峪口村 | 是 | 2026 | 2026-3-1 | 2026-5-31 | 195 | 361 | 138 | 232 | 23 | 51 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 方便村民出行，交通便利，有利于农作物运输买卖；提升村民经济收入 | 带动务工就业，增加农户收入 | 罗峪口镇人民政府 | 罗峪口镇人民政府 |  |
| 8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 2026年兴县罗峪口镇尚里村村内道路硬化项目 | 新建 | 村内道路混凝土硬化 | 罗峪口镇 | 尚里村委 | 否 | 2026 | 2026-3-1 | 2026-5-31 | 202 | 627 | 61 | 152 | 10 | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 方便村民出行，交通便利，有利于农作物运输买卖；提升村民经济收入 | 带动务工就业，增加农户收入 | 罗峪口镇人民政府 | 兴县交通运输局 |  |
| 9 | 产业发展 | 种植业基地 | 2026年兴县罗峪口镇尚里村经济林下连翘（中药材）种植项目 | 新建 | 建设林下中药材秦连翘仿野生标准化种植基地3000亩 | 罗峪口镇 | 尚里村委 | 否 | 2026 | 2026-4-1 | 2026-11-1 | 202 | 627 | 61 | 152 | 10 | 20 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 通过中药材标准化种植基地补助项目建设，可以延伸产业链，辐射带动全县标准化、规模化、品牌化发展中药材产业，同时可优先吸收当地脱贫户参与项目建设，通过投工投劳获取收益，最终达到农业增效，农民增收的目的，确保脱贫成果。 | 带动务工就业，增加农户收入 | 罗峪口镇人民政府 | 县农业农村局 |  |
| 10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 2026年兴县罗峪口镇史家山村道路防护工程项目 | 新建 | 1、新建护坡长400米，高4.5米；2、新增盖板桥一座;3、更换护栏25米。 | 罗峪口镇 | 史家山村 | 是 | 2026 | 2025-4-1 | 2025-6-1 | 518 | 1466 | 151 | 356 | 14 | 29 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1.改变人居环境，方便群众出行；2.安排农民务工；3.保持水土流失； | 带动务工就业，增加农户收入，提升人居环境 | 罗峪口镇人民政府 | 兴县交通运输局 |  |
| 11 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 2026年罗峪口镇张家坪村人居环境整治项目 | 新建 | 农村道路、残垣断壁维修整治900米 | 罗峪口镇 | 张家坪村 | 是 | 2026 | 2026-4-25 | 2026-6-25 | 202 | 627 | 61 | 152 | 7 | 11 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 改善村民的出行条件，提升村容村貌，提升在村村民的幸福指数，增加农民收入 | 增加农户收入，提升人居环境 | 罗峪口镇人民政府 | 兴县农业农村局 |  |
| 12 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 2026年兴县罗峪口镇大坪焉村人居环境 整治项目 | 新建 | 填补被冲毁道路，硬化村内1000平方米并做好排水 | 罗峪口镇 | 大坪焉村 | 是 | 2026 | 2026-4-25 | 2026-6-25 | 48 | 117 | 14 | 38 | 1 | 2 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 改善村民的出行条件，提升村容村貌，提升在村村民的幸福指数，增加农民收入 | 增加农户收入，提升人居环境 | 罗峪口镇人民政府 | 兴县农业农村局 |  |
| 13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 2026年兴县罗峪口镇罗峪口村城镇街巷扩宽项目 | 新建 | 建设高9米，长25米，宽10米方石头填坑扩宽，台阶联通纵路。 | 罗峪口镇 | 罗峪口村 | 是 | 2026 | 2026-3-1 | 2026-5-31 | 195 | 361 | 138 | 232 | 23 | 51 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 改变人居环境，方便群众出行，安排农民务工。 | 带动务工就业，增加农户收入，改善生产生活环境。 | 罗峪口镇人民政府 | 兴县农业农村局 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |